# Kế hoạch Create Order

# I Luồng API Create Order

# II Workplan

## 1 Tạo migration

geo_countries, provinces, customers.

order_groups, orders, order_addresses, order_items, order_payments.

Thêm khóa ngoại, unique và index; seed quốc gia và tỉnh; chạy migration trên database test.

## 2 Tạo model

Tạo model tương ứng với 8 bảng mới.

Khai báo belongsTo, hasMany và hasOne trong models/index.js.

## 3 Tạo service

Customer service: tìm bằng email_key; chưa có thì tạo Customer.

Order calculation service: đọc giá variant, quantity checkout, phí vận chuyển và COD; tính lại tổng.

Order service: tạo group, order, items, address và payment trong transaction; trừ kho và hoàn tất checkout.

Order query service: lấy thông tin đơn và kiểm tra quyền xem.

## 4 Tạo validator controller và router

Validator: checkout_token, version, request_id; kiểm tra địa chỉ khi xác nhận.

Controller: gọi service, trả kết quả và mã lỗi.

Router: khai báo các API sau và gắn middleware xác thực.

Các API cần tạo:

POST /api/orders — tạo đơn từ checkout.

GET /api/orders/:id — lấy chi tiết một đơn.

GET /api/order-groups/:id — lấy toàn bộ đơn trong một lần mua.

POST nhận checkout_token, version, request_id. Giá và phí do backend đọc lại; retry cùng request_id trả đơn đã tạo.

## 5 Bổ sung dữ liệu checkout

Thêm street, house_number, apartment và ward vào form, normalizer, validator và autosave.

Ánh xạ country/province; giữ địa chỉ tách cột trong Customer và Order address.

## 6 Thêm button Checkout

Đợi autosave thành công rồi gọi POST /api/orders.

Hiện trạng thái chờ, chặn double click và giữ request_id khi retry.

Giá hoặc phí thay đổi: hiện báo giá mới để khách xác nhận lại.

## 7 Tạo màn Order data

Tạo route /orders/:id và /order-groups/:id; gọi API GET tương ứng.

Hiển thị order_name, địa chỉ, shipping method, khoảng ngày giao, COD, items và tổng tiền.

Mỗi shop có một order; COD khởi tạo unpaid.

## 8 Kiểm thử

Customer có/chưa có; một/nhiều shop; tổng tiền đúng.

Hết hàng, giá/phí đổi, COD tắt; rollback khi có lỗi.

Double click, mất mạng sau commit, quyền xem đơn và giao diện sáng/tối.

# III Bảng dữ liệu

8 bảng mới; tái sử dụng 10 bảng hiện có. Bảng hiện có chỉ liệt kê cột liên quan. Tất cả bảng có created_at và updated_at kiểu DATETIME; các bảng mới dùng PK BIGINT tự tăng. PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UNIQUE là không trùng.

# users

users — Hiện có. Công dụng: Xác thực người thao tác và quyền xem đơn.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| email | VARCHAR(254) | Email đăng nhập |
| status | VARCHAR(20) | Trạng thái tài khoản |

# shops

shops — Hiện có. Công dụng: Shop bán hàng và xử lý từng đơn.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, owner_user_id | BIGINT | PK; FK users.id |
| name | VARCHAR(100) | Tên shop |
| status | VARCHAR(20) | Trạng thái bán |

# products

products — Hiện có. Công dụng: Kiểm tra sản phẩm thuộc shop và còn bán.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, shop_id, owner_id | BIGINT | PK; FK shops.id; FK users.id |
| title | VARCHAR(180) | Tên sản phẩm |
| status | VARCHAR(30) | Trạng thái bán |

# product variants

product_variants — Hiện có. Công dụng: Nguồn giá và tồn kho realtime.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, product_id | BIGINT | PK; FK products.id |
| sku | VARCHAR(64) | UNIQUE |
| variant_key | VARCHAR(255) | Khóa biến thể |
| price | DECIMAL(12,2) | Giá hiện tại |
| stock_quantity | INT UNSIGNED | Tồn kho |
| status | VARCHAR(20) | Trạng thái biến thể |

# CheckOutToken

CheckOutToken — Hiện có. Công dụng: Dữ liệu checkout khách đã chốt.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, user_id | BIGINT | PK; FK users.id |
| checkout_token | UUID | UNIQUE |
| items | JSON | product_id, variant_id, quantity |
| version | INT UNSIGNED | Kiểm soát chỉnh sửa |
| is_completed | BOOLEAN | Đã tạo đơn hay chưa |
| shipping_address, shipping_method | TEXT | Địa chỉ nháp; Rate đã chọn mỗi shop |
| payment_method | JSON | COD đã chọn |
| total | TEXT | Báo giá nháp để so sánh |

# payment methods

payment_methods — Hiện có. Công dụng: Cấu hình COD của chủ shop.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, user_id | BIGINT | PK; FK users.id |
| name | VARCHAR(100) | Tên phương thức |
| payment_data | JSON | type, description, instructions |
| is_active, is_deleted | BOOLEAN | Đang hoạt động; Đã xóa mềm |

# shipping methods

shipping_methods — Hiện có. Công dụng: Phương thức giao hàng của shop.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, shop_id | BIGINT | PK; FK shops.id |
| name | VARCHAR(100) | Tên phương thức |
| code | VARCHAR(50) | Mã phương thức |
| status | VARCHAR(20) | Phải active |

# shipping rates

shipping_rates — Hiện có. Công dụng: Phí và số ngày giao của phương thức.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, shipping_method_id | BIGINT | PK; FK shipping_methods.id |
| fixed_fee | DECIMAL(12,2) | Phí mỗi order shop |
| min_delivery_days, max_delivery_days | INT UNSIGNED | Số ngày tối thiểu; Số ngày tối đa |

# countries

countries — Hiện có. Công dụng: Quốc gia shop hỗ trợ vận chuyển.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, shop_id | BIGINT | PK; FK shops.id |
| name | VARCHAR(100) | Tên quốc gia |
| country_code | CHAR(2) | Mã ISO; model hiện tại varchar(2) |
| phone_code | VARCHAR(8) | Mã điện thoại |

countries hiện tại gắn shop. geo_countries là địa lý chung; nối cấu hình giao hàng bằng country_code.

# shipping rate countries

shipping_rate_countries — Hiện có. Công dụng: Nối rate với quốc gia giao được.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| shipping_rate_id, country_id | BIGINT | PK ghép và FK shipping_rates.id; PK ghép và FK countries.id |

# geo countries

geo_countries — Tạo mới. Công dụng: Danh mục quốc gia chung cho địa chỉ.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| code | CHAR(2) | UNIQUE |
| name | VARCHAR(100) | Tên quốc gia |
| phone_code | VARCHAR(8) | Mã điện thoại |

# provinces

provinces — Tạo mới. Công dụng: Danh mục tỉnh thuộc quốc gia chung.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, country_id | BIGINT | PK; FK geo_countries.id |
| code | VARCHAR(20) | UNIQUE(country_id, code) |
| name | VARCHAR(100) | Tên tỉnh hoặc bang |

# customers

customers — Tạo mới. Công dụng: Khách hàng riêng với User; tìm theo email.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| email, email_key | VARCHAR(254) | Email checkout; UNIQUE; trim và lowercase |
| first_name, last_name | VARCHAR(100) | Tên khách; Họ khách |
| phone | VARCHAR(30) | Điện thoại |
| country_id, province_id | BIGINT | FK geo_countries.id; FK provinces.id; nullable |
| city, ward | VARCHAR(100) | Thành phố; Phường hoặc xã; nullable |
| street | VARCHAR(200) | Đường hoặc địa chỉ chi tiết |
| house_number | VARCHAR(50) | Số nhà; nullable theo quốc gia |
| apartment | VARCHAR(100) | Căn hộ; nullable |
| postal_code | VARCHAR(20) | Mã bưu chính; theo quốc gia |

# order groups

order_groups — Tạo mới. Công dụng: Gom đơn nhiều shop và chống tạo trùng.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, checkout_id, user_id, customer_id | BIGINT | PK; FK CheckOutToken.id; UNIQUE; FK users.id; quyền xem đơn; FK customers.id |
| request_id | UUID | UNIQUE(user_id, request_id) |
| currency | CHAR(3) | VND |

# orders

orders — Tạo mới. Công dụng: Một đơn của một shop.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, order_group_id, customer_id, shop_id | BIGINT | PK; FK order_groups.id; FK customers.id; FK shops.id |
| order_code | VARCHAR(50) | UNIQUE |
| order_name | VARCHAR(100) | Tên đơn hiển thị |
| status | VARCHAR(20) | Khởi tạo pending |
| sub_total, shipping_fee, order_total | DECIMAL(18,2) | Tổng line_total; Phí giao hàng; sub_total + shipping_fee |
| currency | CHAR(3) | VND |
| shipping_method_id, shipping_rate_id | BIGINT | FK shipping_methods.id; FK shipping_rates.id |
| shipping_method_name | VARCHAR(100) | Tên tại lúc đặt |
| shipping_method_code | VARCHAR(50) | Mã tại lúc đặt |
| min_delivery_days, max_delivery_days | INT UNSIGNED | Lưu từ rate; Lưu từ rate |
| estimated_delivery_from, estimated_delivery_to | DATE | Ngày dự kiến sớm nhất; Ngày dự kiến muộn nhất |

UNIQUE(order_group_id, shop_id). customer_id phải khớp group. Tiền không âm; dùng DECIMAL, không dùng FLOAT.

# order items

order_items — Tạo mới. Công dụng: Các dòng hàng và giá tại lúc đặt.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, order_id, product_id, product_variant_id | BIGINT | PK; FK orders.id; FK products.id; FK product_variants.id |
| product_name | VARCHAR(180) | Tên tại lúc đặt |
| sku | VARCHAR(64) | SKU tại lúc đặt |
| variant_data | JSON | Size, màu tại lúc đặt |
| image_url | TEXT | Ảnh; nullable |
| quantity | INT UNSIGNED | Số lượng checkout |
| unit_price, line_total | DECIMAL(18,2) | Giá realtime lúc đặt; unit_price × quantity |

UNIQUE(order_id, product_variant_id). Variant phải thuộc product; quantity nguyên dương.

# order addresses

order_addresses — Tạo mới. Công dụng: Địa chỉ giao của đơn được lưu tách cột.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, order_id | BIGINT | PK; FK orders.id; UNIQUE |
| recipient_first_name, recipient_last_name | VARCHAR(100) | Tên người nhận; Họ người nhận |
| email | VARCHAR(254) | Email liên hệ lúc đặt |
| phone | VARCHAR(30) | Điện thoại lúc đặt |
| country_id | BIGINT | FK geo_countries.id |
| country_code | CHAR(2) | Mã lúc đặt |
| country_name | VARCHAR(100) | Tên lúc đặt |
| province_id | BIGINT | FK provinces.id; nullable |
| province_code | VARCHAR(20) | Mã lúc đặt; nullable |
| province_name, city, ward | VARCHAR(100) | Tên lúc đặt; nullable; Thành phố; Phường hoặc xã; nullable |
| street | VARCHAR(200) | Đường hoặc địa chỉ chi tiết |
| house_number | VARCHAR(50) | Số nhà; nullable theo quốc gia |
| apartment | VARCHAR(100) | Căn hộ; nullable |
| postal_code | VARCHAR(20) | Mã bưu chính; theo quốc gia |

Lưu địa chỉ từng cột và giữ nguyên dữ liệu lúc đặt, kể cả khi Customer thay đổi địa chỉ sau này.

# order payments

order_payments — Tạo mới. Công dụng: Phương thức và trạng thái thu tiền của đơn.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| id, order_id, payment_method_id | BIGINT | PK; FK orders.id; UNIQUE; FK payment_methods.id |
| method_type | VARCHAR(30) | cod |
| method_name | VARCHAR(100) | Tên tại lúc đặt |
| description, instructions | TEXT | Mô tả; nullable; Hướng dẫn; nullable |
| amount | DECIMAL(18,2) | Khớp order_total |
| currency | CHAR(3) | VND |
| status | VARCHAR(20) | Khởi tạo unpaid |
| paid_at | DATETIME | Nullable khi chưa thu tiền |

Không xóa dây chuyền lịch sử đơn khi xóa sản phẩm hoặc cấu hình. Tham chiếu dùng RESTRICT và giữ soft delete hiện có. Các trường nullable được ghi rõ; địa chỉ bắt buộc theo quốc gia.